瓯梧办〔2018〕158号

梧田街道重大火灾隐患挂牌督办区域

南村村专项整治方案

为认真落实全市平安创建“百日攻坚”誓师大会精神，深刻吸取仙岩“10·6”火灾事故教训，根据全区消防安全和安全生产铁腕整治“百日攻坚”专项行动实施方案要求，街道决定在南村村部署开展重大火灾隐患区域安全生产和消防安全集中整治行动。

一、工作目标

南村村原有居住出租房538家，生产型企业174家，合用场所160家，存在重大火灾隐患，今年5-6月我街道在南村村组织开展了为期二个月的消防安全、安全生产“不放心区域”集中整治行动，变被动整治为主动整治，取得了一定成效。但由于北村、梧田街村、蟠凤村等城中村改造，流动人口向南村迁移集聚，造成南村消防安全、安全生产压力持续增大。借此该村被列为区委区政府重大火灾隐患挂牌督办区域，再度在南村村集中开展安全生产和消防安全专项整治行动，防止隐患反弹，确保消防形势持续稳定好转。

二、组织领导

梧田街道成立南村村重大火灾隐患区域安全生产和消防安全专项整治行动领导小组，具体成员如下：

组  长：陈海伦

副组长：何善杰、项海光、孙康崇

领导小组下设办公室，设在南村村民中心，孙康崇任南村村整治办主任。领导小组负责协调督促指导消防管控小组、打击惩诫小组、环境治理小组、综合巡逻小组、后勤保障小组完成各项工作。

消防管控小组，负责居住出租房、合用场所消防隐患整治工作。由谢震担任组长，南村驻村责任组成员、安监所、综治办、新居民所和消防站工作人员和电工保安为成员；

打击惩诫小组，负责对拒不整改或阻挠整改的行为进行处罚和打击。由开发区派出所副所长黄上秒负责，辖区民警为成员。

环境治理小组，负责拆除影响消防安全的违法建筑和道路环境综合整治工作，尤其是对塘河沿线快餐店等经营性合用场所开展环保检查，防止厨余垃圾直排入河。由行政执法开发区中队马展振负责，开发区中队队员为成员。

综合巡逻小组，负责日常巡逻安保工作。由村委会主任卓德道负责，人员由村巡防组成员组成。

后勤保障小组，负责安排工作餐、工作车辆等保障工作。由街道办公室林雯雯和南村村支书胡方剑负责。

三、管控时间

2018年10月15日至2018年12月31日。

四、主要任务

（一）开展生产、储存、经营易燃易爆物品的各类场所安全整治。要在10月31日前完成160家合用场所的全面复查检查，重点核查物理分隔是否到位，是否使用木板、石膏板进行物理分隔，常态化排查是否落实到位，严格严控措施是否执行到位，对于发现的问题，严格落实整改措施，要解决排查不深入、物理防火分隔不到位、隐患治理不彻底的问题。一是对于制衣、制鞋、油墨、海绵、鞋底、油漆、印刷、纺织、包装（生产加工）、广告制作（生产加工）、电瓶车、冷库、电子加工、打火机、眼镜、危化品、燃气油料及烟花爆竹等18类生产、储存、经营场所，不得与居住出租房设置在同一建筑内的，否则一律清人或者清物。二是各类场所内违法搭建的阁楼一律不得用于居住、办公，木制阁楼一律拆除，对存在影响安全的违法建筑，一律拆除。三是分电表要安装在不燃材质电表箱内，电气线路一律采取阻燃套管保护，并安装漏电保护开关，不得违反用电安全私拉乱接电线和插座，且插座要固定安装在墙体上。四是对于前期已整改完毕的合用场所，业主要为防火门安装闭门器，门上张贴醒目的“常闭”字样荧光标识。五是对物理防火分隔不到位或还未进行分隔的，业主要采用不开设门窗洞口的实体墙进行物理分隔，不留缝隙，确需开门的必须安装钢制防火门。生活区域必须独立设置安全出口，对物理分隔不到位或2层以上居住部分未设置独立安全出口的，一律予以关停。六是对拒不整改合用场所火灾隐患且擅自拆封使用的业主，一律予以行政拘留。七是合用场所的生产、储存、经营区域必须配置3kgABC灭火器1只、带“荧光”安全出口标记、应急灯、安装智能感烟探测报警器、简易喷淋设施，智能感烟探测报警器必须接入消防管理综合应用平台，确保发生火灾时第一时间报警和提醒住户。

（二）开展居住出租房隐患排查整治。在历年整治的基础上，采取整幢、逐间“回头看”的方式，于10月31日前完成居住出租房、旅业式出租房的全面复查检查，对于发现的问题，严格落实整改措施。一是居住出租房的每个居室人均使用面积不得少于4平方米，每个房间住宿不得超过2人（与承租人有法定赡养、抚养和扶养义务关系的除外）。二是危旧房、违法建筑、地下室、全木结构、砖木结构存在木楼梯木楼板、房中房、改变设计用途（原设计功能为厨房、阳台的）的一律禁租。三是居住房间必须采用实体墙防火物理封闭隔断，不得设窗、开孔、留缝，房间门一律采用钢制防火门。四是“通天式”居住出租房的每一层楼梯间要安装智能感烟探测报警器，并接入消防管理综合应用平台，只有唯一一部疏散楼梯的必须建立第二疏散通道，三层及三层以上的南面、北面要各安装1部疏散爬梯（镀锌防锈管），五楼疏散通道必须前面、后面两侧设置、楼幢东至西两头通畅，宽度不得低于1.5米，不得同合用场所共用一个安全出口，并张贴安全出口标识，在安全出口处安装应急照明灯。五是居住出租房的厨房间采用实体墙分隔和钢制防火门，一律采用集中式管理，安装简易喷淋设施，配置3kgABC灭火器、智能感烟探测器和智能可燃气体探测器，并将智能感烟探测器和智能可燃气体探测器接入消防管理综合应用平台，禁止在居室、通道、楼梯间设置厨房。六是进一步规范“消防四要件”配置，每个居住房间配3kg以上ABC灭火器1只（或2只）、防烟面罩2个、手电筒1个、独立式感烟器1个，每个楼层必须安装火灾手动报警器、声光报警器。同时，三层及三层以上出租房必须在公共区域安装逃生爬梯。七是强化房东对流动人口和出租房的主体责任。严格落实居住出租房“十要十禁”，特别是承租居住人员要登记；电线要套管并安装漏保开关，厨房要用实体墙、防火门分隔，公共厨房要加装“二器一喷淋”（即火灾烟感探测器、智能可燃气体探测器、简易喷淋）。禁止在居室、通道、楼梯间停放充电电动车和设置厨灶；禁止使用电热棒等大功率速热不安全电器。

（三）开展违法建筑拆除行动。按照“杜绝增量、削减存量、健全机制、确保长效”的总体目标，深入开展南村村违法建筑集中治理行动，对各类场所内占用防火间距和消防通道的违法搭建一律拆除，木制阁楼一律拆除，对存在影响安全的违法建筑一律拆除。确保今年12月底前违法建设实现“增量基本控制、存量基本整治”，让居民生活更加安全、方便、舒适。

（四）开展电动自行车消防安全综合治理及集中充电点建设。加大对电动自行车违规停放、违规充电等行为的整治，禁止私拉乱接“飞线”和插座给电动自行车充电，对停放在居住出租房、厨房、通道出口，发现一律予以拖移车辆并顶格处罚；禁止违反用电安全要求私拉电线；电动自行车一律到集中安全充电点充电；加大财力投入，建设一个可供电瓶车集中充电的场所，解决电瓶车充电难的问题。电动自行车智能充电桩接入消防管理综合应用平台。

（五）开展燃气使用安全专项整治。合用场所内严禁使用液化气罐，除餐饮业态外；居住出租房内的厨房一律实行集中式管理，安装智能可燃气体探测报警器和简易喷淋设施，配置3kgABC灭火器，并将智能可燃气体探测报警器接入消防管理综合应用平台；不得在居住间、疏散通道、阳台、卫生间内设置厨房，突出解决居住合用、通厨合用、占用疏散通道、经营门店内外随意设置厨房的问题。

（六）开展村内有序停车专项整治。针对村内电动自行车、摩托车乱停乱放，流动摊贩多，道路上占道经营、占用消防车通道等问题，编制规划停车位、施划消防车通道、消防车登高位置，设置禁停标志，实施村内交通微循环，建设一个大型停车场，实行汽车、摩托车和电动自行车统一管理，彻底解决村内消防通道占用、堵塞、不畅的问题。

（七）开展管线专项整治行动。针对村内各类电线乱设成网的现状，由供电所牵头对南村辖区内所有私拉乱接的电线进行清理整合，所有强电做到入管入盒；对于拒不整改或者反复乱接乱拉电线的行为，将采取强制措施，拘留当事人。

（八）开展消防安全现场警示宣传教育和演练拉练活动。组织村两委、房东、场所负责人到“10.6”火灾事故现场接受警示教育，以消防安全“网格化”管理为抓手，着重结合《温州市居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求》等内容对居住出租房、合用场所消防安全排查整治工作进行讲解；开展消防法律法规普法教育，增强居民、房东和场所负责人的法律观念。坚持狠抓消防安全宣传教育不放松，开展消防知识巡展，发放手册资料等方式，将《消防安全责任制实施办法》、消防法律法规、消防安全常识、正确使用消防器材以及如何防火、灭火、逃生、自救等方面进行“全方位”宣传，不断提高居民群众的消防安全意识和火灾遇险的应急处置能力，规范履行消防安全职责，切实强化消防安全日常管理。针对新丰村“通天房”式群租房、旅业式居住出租房、合用场所的特点，组织房东、承租人、合用场所负责人，开展一次模拟通道疏散、搜救逃生、电动车起火扑救的实战演练，解决出租房火灾扑救存在的突出问题，使房东、承租人、合用场所负责人能够熟悉疏散通道路径、掌握搜救逃生方法及要领、熟练掌握消防器材使用方法，提升能扑救初期火灾的能力。

（九）提升基层防控力量建设。强化周边单位及村级微型消防站建设，建立1支由村干部、村民代表和治安巡防队员组成的村级消防应急处置队伍，配置消防装备器材，一旦发生火情，能在1分钟做到响应、3分钟能到达现场、5分钟能基本控制火情的村级微型消防队，提高初起火灾扑救能力。发动微型消防站、平安巡防队伍等力量加强对村内公共消防设施的维护保养，组织巡防队伍24小时进行巡岗巡防巡逻，实现群防群治，户户联防，解决初起火灾扑救能力不足的问题，真正做到火情发现早、灭小的目标。

（十）努力打造智慧消防建设样板村。通过摸排，归类分析各类场所，充分利用物联网技术、大数据信息技术有效落实群租房、各类场所安装智能消防防控设备，接入智慧消防应用管理平台，实现报警即时化、信息化，解决群众火警举报意识不强、不及时、迟缓的问题。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（10月15月至10月17日）。成立重大火灾隐患区域整治专项行动领导小组，进驻南村村形成工作专班全面攻坚，组织召开南村村两委会、全体党员大会、村民代表大会、房东和合用场所负责人会议，全面进行动员部署。

（二）全面排查阶段（10月18日至10月31日）。按照《温州市居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求》（附件1），对南村村居住出租房、合用场所及电动自行车安全管理等全面开展消防隐患地毯式大排查及登记，全面梳理消防和安全生产等隐患问题，建立档案台账，实行挂图作战。

（三）综合整治阶段（11月1日至12月10日）。根据南村村实际情况，研究制定南村村居住出租房、合用场所、企业、道路等各类安全隐患整改措施，形成一幢一间一路一处一整治处方，并严格按照整治要求，以存在的消防安全隐患未整改的出租房、合用场所为重点进行全面大整治。

（四）迎检验收阶段（12月10日至12月30日）。通过前期整治，迎接区消防安全和安全生产铁腕整治“百日攻坚”专项行动领导小组的验收并摘牌。

六、工作要求

（一）要统一思想。全体参与行动的人员要深刻吸取近期多起火灾事故教训，切实增强政治意识、大局意识和责任意识，一定要端正态度，统一思想认识，不完成任务不收兵。各村社要完善微型消防建设，保障消防器材有效正常。现场整治办要实行每日一督查、每周一研判的工作机制，确保整治力度。

（二）要营造氛围。宣传上要借势而上，充分落实“百日攻坚”誓师大会精神，以仙岩火灾事故为警示，督促全面落实主体责任，认真开展消防安全隐患自主排查治理，加强业主、房东、员工消防安全培训以及应急演练。

（三）要铁拳出击。对隐患重大、一时无法整改的场所一律先行断电或查封，督促房东限期完成隐患清零工作。严格执行“五必”措施，对拒不整改或阻挠整治的行为人，一律拘留。

（四）要严格标准。“隐患就是事故”，在排查与整治过程中，要认真对照标准，仔细排查隐患，严格落实整治。同时持续推进电瓶车集中安全充电点建设，加大电瓶车违停违充的执法打击力度。力争使该区域成为梧田街道整治样本，并顺利摘牌。

（五）要注意安全。在联合整治过程中，所有工作人员要文明执法，注意收集现场阻挠执法的行为，通知村干部介入维护现场稳定，并第一时间通知打击惩诫小组到场跟进处置。

（六）要严明纪律。所有队员要服从组织安排，进岗到位参与排查整治与联合执法，不得擅离职守。街道纪工委要不定期组织开展督查，对未认真下网格开展排查整治的工作人员组织约谈诫勉，对隐患排查不彻底、督促整改不到位的工作人员进行严肃追责。

（七）要做好巡防。要组织村两委干部、党员、村民代表、村微型消防站队员、基层民兵连成员、企业负责人、企业消防安全管理员、居住出租房房东等人员等力量开展区域大巡防，并做好巡逻记录，配齐灭火救援器材装备，突出抓好夜间的巡逻巡防，确保火灾救早救小。

附件：1、南村村24小时巡防值班表

2、南村村整治办各小组成员名单

瓯海区人民政府梧田街道办事处

2018年10月25日

附件1                   南村村24小时巡防工作人员名单

| 班次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间：(凌晨0点至早8点) | 董旭星 13235877666 | 洪万一 18857720132 | 朱定华 13216069297 | 洪万一 18857720132 | 朱定华 13216069297 | 洪万一 18857720132 | 颜利一 13587610876 |
|  | 高 峰 15888718773 | 胡忠燕 13736311165 | 施忠辉 15968777157 | 胡忠燕 13736311165 | 施忠辉 15968777157 | 胡忠燕 13736311165 | 朱定华 13216069297 |
| 时间：(早8点至下午17点) | 胡方剑 13706786369 | 卓德道 13806689125 | 张助人 13758721757 | 黄胡敏 13957796137 | 张志清 13968872565 | 胡懂俐 13858862622 | 颜金松 13867718269 |
|  | 卓德道 13806689125 | 张助人 13758721757 | 黄胡敏 13957796137 | 张志清 13968872565 | 胡懂俐 13858862622 | 颜金松 13867718269 | 颜新华 13867755657 |
| 时间：(下午17点至凌晨0点) | 洪万一 18857720132 | 朱定华 13216069297 | 洪万一 18857720132 | 朱定华 13216069297 | 洪万一 18857720132 | 颜利一 13587610876 | 董旭星 13235877666 |
|  | 胡方剑 13706786369 | 卓德道 13806689125 | 张助人 13758721757 | 黄胡敏 13957796137 | 张志清 13968872565 | 胡懂俐 13858862622 | 颜金松 13867718269 |
| 备注： | 巡逻路线为村委会→教导路→幸福路→湾底路→环山路→村委会。巡逻人员要注意工作纪律，如要请假必须进行换班，确保巡逻任务完成。 |

附件2：

南村村整治办各小组成员名单

| 组 别 | 组 长 | 成 员 |
| --- | --- | --- |
| 消防管控小组 | 谢 震 | 驻村责任组：陈凯胜、郑曼俐、陈晓乐、曹博 新居民所：徐象达 综治办：曹海林、潘疆疆 |
| 综合巡逻小组 | 卓德道 | 村治安巡逻队成员 |
| 打击惩诫小组 | 黄上秒 | 杨智剑、王波 |
| 环境治理小组 | 李志辉 | 开发区中队队员 |
| 后勤保障小组 | 胡方剑 | 村两委成员 |
| 备 注 | 各小组人员不足时，相关科室按需加派人手。 |

瓯海区梧田街道党政综合办公室    2018年10月26日印发

（共印30份）

# Text boxes

温州市瓯海区梧田街道办事处文件