2017年度温州市供销合作社联合社财政

扶持考核奖励资金瓯海区申报材料的公示

根据《关于组织申报2017年度温州市供销合作社联合社财政扶持项目的通知》（温供〔2017〕24号）文件精神，现将2017年度温州市供销合作社联合社财政扶持考核奖励资金瓯海区申报材料进行公示，征求干部职工意见。

- 公示时间  共5个工作日，从11月24日起到11

月30日止。

2、反映问题的方式和要求  在公示期限内，任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式，反映公示内容存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。以单位名义反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是，客观公正，反对借机诽谤诬告。

3、公示联系处室和受理电话  温州市瓯海区纪委派驻第七纪检组，联系电话：88534808。

附件：瓯海区2017年度温州市供销合作社联合社财政

扶持考核奖励资金申报材料

温州市瓯海区供销合作社联合社

2017年11月22日

瓯海区2017年度温州市供销合作社联合社财政扶持考核奖励资金

申

报

材

料

瓯海区供销合作社联合社  瓯海区财政局

2017年11月12日

瓯海区项目组织实施情况说明

我区共争取温州市供销社2016年度转移支付资金270万元，重点扶持了老供销超市和乡下人农产品电子商务共两个项目，取得了预期绩效，老供销品牌深得农民喜爱，乡下人电子商务2017年做了67场现场活动。2017年度我区共重点实施了2个项目，项目总投资31266.42万元，已投入352.29万元，积极争取省供销联社扶持资金750万元（其中2017年250万元）。现将项目具体情况说明如下：

一、温州花城项目组织实施情况

（一）项目实施背景和基本概况

为深化供销改革发展，根据《中共温州市瓯海区委专题会议纪要》（[2016] 10号）的会议精神，由惠水华越科技有限公司（股份比例51%）、常州市伟卉园林工程有限公司（股份比例39%）、东营市原野市政建设开发有限公司（股份比例10%）于2016年7月21日成立温州花城园艺股份有限公司，注册资本5000万元。公司于2016年8月3日以5942万元成功竞得仙丽片区泊岙单元02-C-01地块的国有土地开发使用权。该项目总用地面积25963.8平方米，规划总建筑面积约38946.76平方米，另地下室面积20000平方米。该地块主要用于温州花城建设，将其打造成集商业休闲、餐饮娱乐、花卉交易、活动展览等多功能于一体的综合性市场。

(二）项目实施基本情况

1．项目立项情况：温州花城项目于2016年9月备案，建设起止年限从2017年2月到2018年8月。

2．总投资情况：项目总投资预计达31147万元，其中土建15492万元、设备434万元、安装5317万元、工程建设其他费用8704万元、预备费1200万元。

3．建设周期：项目预计建设周期1年6个月。

4．已投入情况：实际已投入279.58万元，其中花城展示厅装修工程费84.78万元、展示厅场地租赁费4.2万元、电子设备采购2.5万元、沙盘制作费3.1万元、花城道路提升工程70万元，宣传费15万元，项目设计费100万元。均已取得发票金额279.58万元。

5．形象进度：地基打桩阶段。

6．项目历史各级扶持情况：无。

（三）项目实施计划

2017年度目标：温州花城展示厅投入运营，扩大商业综合体宣传力度，做好将军桥花鸟市场市场调查工作，为2018年初将军桥花鸟市场整体搬迁工作做好准备。

2018年度目标：完成将军桥花鸟市场整体搬迁工作，2018年底完成主体楼建设。

（四）项目实绩或预期绩效

项目实绩：全国发展“三位一体”合作深化供销社综合改革现场交流会，参观温州花城工地及展示厅，展示瓯海供销深化改革成果。

预期绩效：打造成集商业休闲、餐饮娱乐、花卉交易、活动展览、电子商务等多功能于一体的综合商业体。市场一楼将引入高端的各地花卉、盆景观叶和主题性的花木超市，另还专门设有2000多平方米的会展区，主要用于优质花卉苗木和高档盆景以及市政绿化设施的推荐及展览，是广大花农和客户了解花卉相关信息桥梁和纽带。每年预计举办20场以上的大型活动、主题推广等。同时结合不同的花期，定期举办各类花展；二楼店面将以小面积为主引入淘宝模式经营的各类花的衍生品、饰品及园艺家居产品，来带动人气和经营能力；三楼将打造结合项目的花卉生态主题餐饮、以生态有机食品为卖点，突出特色餐饮来带动温州本地消费人气；四楼还将设宴会厅和景观茶室。市场周边30亩十大盆景名贵花木园，可供游客观赏游览。花城项目作为瓯海区政府主推的商业项目具备了唯一性和先发优势，凭借优越的交通条件、明显的区位优势以及相对完善的物流等配套行业，我们将全面融入花艺小镇建设，把花城打造成一张全新的城市名片。

二、瓯海区潘桥街道农合联综合服务中心项目组织实施情况

（一）项目实施背景和基本概况

2017年，全国“三位一体”农合联现场会选取我区农合联凰桥综合服务中心和温州花城两个项目作为参观点并深受好评。我区如何进一步做好农合联的工作，而街道农合联是直接面对农户的窗口，在这个背景下，我区以潘桥、仙岩和泽雅为试点，着手街道农合联综合服务中心的建设。

瓯海区潘桥街道农合联综合服务中心位于潘桥陈庄汇宁小区，总营业面积500平方米，主要包括农合资金互助会、农民资产授托代管融资业务、老供销超市和其他便民便农服务。

潘桥农合资金互助会由潘桥街道农合联发起成立，注册资金243.33万元，入会会员为4264人和5家公司。2017年瓯海区被列入省供销社和省农信联社信用服务体系试点县，为进一步加强“三位一体”信用体系建设，区委区政府决定在潘桥、仙岩、泽雅等涉农镇街基础上组建农村资金互助会，开启农村资金互助会2.0版本。潘桥资金互助会系瓯海区首家镇街资金互助会。

（二）项目实施基本情况

2017年2月15日申请筹建，7月11日正式对外办公，内部设有庄稼医院、“三农”政策咨询、农民培训、金融税务便利自助机具服务和慈善驿站等便民便农服务功能，另设有瓯海农商银行农民资产授托贷款融资业务现场办公点。瓯海区潘桥农合联综合服务中心总投资119.42万元，其中已投资并开具发票72.71万元。

（三）项目实施计划

2月-4月，完成室内设计装修

5月-7月，购置办公家具、电脑、亮相牌等广告布放，建成潘桥农合联综合服务中心并投入使用。

（四）项目实绩或预期绩效

瓯海区潘桥农合联综合服务中心是镇街农合联实体化运作的载体，是农合联组织直接面对农民，服务农民的关键一环。自成立以来，取得了一下效益：

1．得到了各级领导、社会各界的广泛关注，深化了三位一体改革，推进了农合联的建设。潘桥农合联综合服务中心已经多次接待市委市政府、区委区政府、省供销社、区农办等多家单位的领导和同志参观，并得到了广泛好评。

2．建设了镇街农合联的样板。潘桥农合联综合服务中心功能齐全，涉农服务专业对口，地址位置优越，敞开式办公深得农户的喜欢，为农合联的全面推广起到了很好的带头作用。

3．小额借贷惠及潘桥街道广大农户。由潘桥街道农合联发起成立的资金互助会自7月开业以来，短短3个月，发放支农小额互助金八十多笔，总金额七百多万，便捷快速的放款流程大大方便了广大农户，资金的支持拓宽了农户的经营需要。

4．对本地农户提供了丰富的三农服务。潘桥街道农合联综合服务中心作为一个敞开式办公点，面对面受理农户的三农问题，拉近了与广大农民群众的距离，还可以为广大农户代开增值税发票，截止11月初，已经开具发票近三百张，在这里，还可以为农户进行小规模培训免费提供场地，深受农户的好评。

2017年度温州市级预算项目预期绩效目标申 报 表

填报单位（盖章）：温州市瓯海区潘桥街道农合联综合服务中心金额单位：万元

| 项目名称 | 瓯海区潘桥街道农合联综合服务中心 | 项目起止 | 2017年2月-7月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林景亨 | 联系人 | 潘长海 | 联系电话 | 13757725005 |
| 项目属性 | √□新增 □延续 | 项目口径 | □经常性□阶段性□一次性√ |
| 项目概况立项依据 | 一、项目概况：2017年2月，潘桥街道在汇宁小区8幢108-109室筹建瓯海区潘桥街道农合联综合服务中心，内设有街道农合联办公室、授托贷款协贷员办公室、农事咨询服务站、金融税务便利服务站、慈善服务站。 二、实施目的：为潘桥街道本地农户提供便利的三农服务。 三、实施主要内容：宣传三农政策，接受农户三农政策咨询，农户小额贷款、登记屠宰、农作物农药检验样本接收等。 四、立项依据：温供〔2017〕24号、温瓯政办发（2017）87号、温州市瓯海区人民政府专题会议纪要（2017）60号。 |
| 项目目标描述 | 一、总体目标：积极拓展镇街农合联载体，深化三位一体改革，为本地农户提供方便、快捷、有效的三农服务。 二、2017年度目标：拓展影响，打造镇街农合联的样板。 |
| 资金来源 | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 其他 |
|  | 72.711 |  |  |  | 72.711 |
| 绩效 指标 | 投入指标 | 工作事项 | 预期支出项目 | 资金测算数 | 测算依据及说明 |
|  |  | 绿化改造 | 装修工程费 | 4.9 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 办公场所租金 | 租金 | 10.322 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 空调设备 | 固定资产 | 3.634 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 室内广告 | 广告费 | 2.8384 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 监控设备 | 固定资产 | 5.9999 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 装修 | 装修工程费 | 19.4704 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 办公家具 | 固定资产 | 3.45 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 室外霓虹广告 | 广告费 | 9.5281 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 卷拉门 | 装修工程费 | 1.7094 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 软件系统、电脑 | 固定资产 | 10.8588 | 按开具发票金额测算 |
|  |  | 合计 | 72.711 | ─ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标名称、指标值） |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 建成瓯海区潘桥农合联综合服务中心办公场所 |
|  |  | 产出质量指标 | 验收合格 |
|  |  | 产出进度指标 | 已完成建设 |
|  |  | … |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 为农户节约成本 |
|  |  | 社会效益指标 | 对广大农户进行指导 |
|  |  | 环境效益指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 效果明显，作用长久 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 |
|  |  | … |  |
| 项目 其他 说明 |  |

填报日期：2017年11月7日

2017年度温州市级预算项目预期绩效目标申 报 表

填报单位（盖章）：温州花城园艺股份有限公司         金额单位：万元

| 项目名称 | 温州花城（仙丽片区泊岙单元02-C-01地块工程） | 项目起止 | 2017年2月至2018年8月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑朝霞 | 联系人 | 王园园 | 联系电话 | 13705883001 |
| 项目属性 | √□新增 □延续 | 项目口径 | □经常性□阶段性□一次性√ |
| 项目概况立项依据 | 一、项目概况。温州花城系瓯海区政府招商引资温商回归项目。公司依托三大股东惠水华越科技有限公司（股份比例51%）、常州市伟卉园林工程有限公司（股份比例39%）、东营市原野市政建设开发有限公司（股份比例10%）的各自优势，出资5000万元，于2016年7月21日成立。公司于2016年8月3日以5942万元成功竞得仙丽片区泊岙单元02-C-01地块的国有土地开发使用权。该项目总用地面积25963.8平方米，规划总建筑面积约38946.76平方米，另地下室面积20000平方米。该地块主要用于温州花城建设，将其打造成集商业休闲、餐饮娱乐、花卉交易、活动展览等多功能于一体的综合性市场。总投资预计达31147万元。 二、立项依据。温州市瓯海区企业投资项目（备案号：03041609084120293081）；《中共温州市瓯海区委专题会议纪要》[2016] 10号。 |
| 项目目标描述 | 一、总体目标。打造成集商业休闲、餐饮娱乐、花卉交易、活动展览、电子商务等多功能于一体的综合商业体。市场一楼将引入高端的各地花卉、盆景观叶和主题性的花木超市，另还专门设有2000多平方米的会展区，主要用于优质花卉苗木和高档盆景以及市政绿化设施的推荐及展览，是广大花农和客户了解花卉相关信息桥梁和纽带。每年预计举办20场以上的大型活动、主题推广等。同时结合不同的花期，定期举办各类花展；二楼店面将以小面积为主引入淘宝模式经营的各类花的衍生品、饰品及园艺家居产品，来带动人气和经营能力；三楼将打造结合项目的花卉生态主题餐饮、以生态有机食品为卖点，突出特色餐饮来带动温州本地消费人气；四楼还将设宴会厅和景观茶室。市场周边30亩十大盆景名贵花木园，可供游客观赏游览。花城项目作为瓯海区政府主推的商业项目具备了唯一性和先发优势，凭借优越的交通条件、明显的区位优势以及相对完善的物流等配套行业，我们将全面融入花艺小镇建设，把花城打造成一张全新的城市名片。 二、2017年度目标。温州花城展示厅投入运营，扩大商业综合体宣传力度，做好将军桥花鸟市场市场调查工作，为2018年初将军桥花鸟市场整体搬迁工作做好准备。 三、2018年度目标。完成将军桥花鸟市场整体搬迁工作，2018年底完成主体楼建设。 |
| 资金来源 | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 其他 |
|  | 279.58 |  |  |  | 279.58 |
| 绩效 指标 | 投入指标 | 工作事项 | 预期支出项目 | 资金测算数 | 测算依据及说明 |
|  |  | 花城展示厅 | 装修工程费 | 84.78 | 发票366681、366691、2379809、2379811、2379810、2379812、 |
|  |  | 电脑等电子设备 | 电子设备采购 | 2.5 |  |
|  |  | 展示厅场地租赁费 | 场地租赁费 | 4.2 |  |
|  |  | 沙盘制作费 | 制作费 | 3.1 |  |
|  |  | 花城道路提升工程 | 树木种植 | 70 |  |
|  |  | 全国三位一体现场会 | 宣传费 | 15 |  |
|  |  | 花城项目 | 设计费 | 100 |  |
|  |  | 合计 | 279.58 | ─ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标名称、指标值） |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 将军桥花鸟市场整体搬迁 |
|  |  | 产出质量指标 | 验收合格 |
|  |  | 产出进度指标 | 一期建设已通过验收投入营运 |
|  |  | … |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 带动丽岙经济发展 |
|  |  | 社会效益指标 | 提供就业岗位约100人 |
|  |  | 环境效益指标 | 美化丽岙环境，成为地标建筑 |
|  |  | 可持续影响指标 | 成为产业集聚区，辐射浙南一带花卉产业发展 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 客户满意度95%以上 |
|  |  | … |  |
| 项目其他说明 |  |

填报日期：2017年11月7日